## Slide 1: 软件项目管理

## Slide 2: 第22章
项目管理概念

## Slide 3: 4P
人员（People）— 成功的项目中最重要的因素
产品（Product）— 要构建的软件
过程（Process）— 完成一项工作所要做的框架活动和软件工程任务的集合
项目（Project）— 实现一个产品所需要完成的所有工 作
人员管理
产品管理
项目管理
过程管理
软件项目管理
项
目
参
与
者
项
目
负
责
人
软
件
项
目
组
协
调
通
信
问
题
软
件
范
围
问
题
分
解
确
定
软
件
过
程
模
型
过
程
分
解
确
定
危
险
信
息
确
定
解
决
方
案

## Slide 4: 利益相关者
高级管理者— 负责定义业务问题，这些问题往往对项目产生很大影响。
项目（技术）管理者— 必须计划、激励、组织和控制软件开发人员。
开发人员— 拥有开发产品或应用软件所需技能的人员。
客户— 阐明待开发软件需求的人员以及关心项目成败的其他利益相关者。
最终用户 — 一旦软件发布成为产品，最终用户就是直接与软件进行交互的人。

## Slide 5: 软件团队
如何领导？
如何组织？
如何激励？
如何合作？
如何产生好的想法？

## Slide 6: 团队负责人
MOI模型
  激励：（通过“推”或“拉”）鼓励技术人员发挥其最大才能的一种能力。
  组织：形成能够将最初概念转换成最终产品的现有过程（或创造新的过程）的能力。
  思想或创新：即使必须在特定软件产品或应用系统的约束下工作，也能鼓励人们去创造并让人感到有创造性的一种能力。

## Slide 7: 软件团队
待解决问题的难度
开发程序的规模，以代码行或者功能点来度量
团队成员需要共同工作的时间（团队生存期）
能够对问题做模块化划分的程度
待开发系统的质量要求和可靠性要求
交付日期的严格程度
项目所需要的友好交流的程度
在选择软件项目的团队结构时,应考虑以下因素:

## Slide 8: 组织范型
封闭式范型—按照传统的权利层次来组织团队
随机式范型—松散地组织团队，团队工作依赖于团队成员个人的主动性。
开放式范型—试图以一种既具有封闭式范型的控制性，又包含随机式范型的创新性的方式来组织团队。
同步式范型—依赖于问题的自然划分，组织团队成员各自解决问题的一部分，他们之间没有什么主动的交流。
由Constantine [Con93]提出

## Slide 9: 避免团队“毒性”
狂乱的工作氛围，使团队成员浪费精力，失去对所要完成的工作目标的专注度。
由于个人、商业或技术因素使团队成员之间产生摩擦，从而导致的重大挫折。
“碎片式的或协调很差的软件过程”或者定义的很差或不恰当选择的过程模型，成为工作的障碍。
不清晰的角色定义导致责任心的缺失以及随之而来的相互指责。
“接连不断地重蹈覆辙”导致信心的丧失和士气的低落。

## Slide 10: 敏捷团队
团队成员必须相互信任。
团队成员的技能分布必须适合于要解决的问题。
如果要保持团队的凝聚力，必须将坚持己见的人员排除于团队之外。
团队是“自组织”的
  一种适应的团队结构。
  采用Constantine的随机、开放、同步式的范型。
  充分的自主权。

## Slide 11: 团队的协调与沟通
正式的、非个人的交流方法：包括软件工程文档和工作产品（包括源代码）、技术备忘录、项目里程碑、进度安排和项目控制工具（第23章）、变更请求及有关材料、错误跟踪报告和存储的数据（见第26章）。
正式的，人与人之间的交流过程：关注那些应用于软件工程工作产品的质量保证活动（第25章），包括状态审查会议、设计和代码审查。
非正式的，人与人之间的交流过程：包括用于传达信息和解决问题的小组会，以及“需求与开发人员的配置”。
电子通讯：包括电子邮件、电子公告板，乃至于基于视频的会议系统。
人际网络：包括团队成员与项目外人员进行的非正式的讨论，这些项目外人员具有经验和洞察力，能够帮助团队成员。

## Slide 12: 软件范围
软件范围
  项目环境—要开发的软件如何适应于大型的系统、产品或业务环境，该环境下要施加什么约束？
  信息目标—软件要产生哪些客户可见的数据对象（第8章）作为输出？需要什么数据对象作为输入？
  功能和性能—软件要执行什么功能才能将输入数据变换成输出数据？软件需要满足什么特殊的性能要求？
软件项目范围在管理层和技术层都必须是无歧义的和可理解的。

## Slide 13: 问题分解
问题分解，有时称为问题划分或问题细化。
一旦定义了范围...
  它被分解为所包含的功能
  它被分解为用户可见的数据对象
  或者
  它被分解为一组问题类
分解过程一直持续到所有的功能或问题类已经定义出来。

## Slide 14: 过程
过程框架一旦建立
  考虑项目特性
  确定所需的严格程度
  为每个软件工程活动定义任务集
    任务集=
      软件工程任务
      工作产品
      质量保证点
      里程碑

## Slide 15: 合并问题和过程

## Slide 16: 项目
项目陷入困境的情况
  软件人员不理解客户的需要
  产品范围定义得很糟糕
  没有很好地管理变更
  所选的技术发生了变化。
  业务需求发生了变化（或定义得不明确）
  最后期限不切实际
  用户抵制
  失去赞助（或从未真正得到过赞助）
  项目团队缺乏具有合适技能的人员
  管理者（和实践者）没有很好地利用已学到的最佳实践和经验

## Slide 17: 易于理解的项目方法
在正确的基础上开始工作。 首先努力（非常努力）地正确理解要解决的问题，然后为每个参与项目的人员设置现实的目标和期望。
保持动力。为了维持动力，项目经理必须采取激励措施使人员变动量保持绝对最小，团队应该重视它所完成的每项任务的质量，而高层管理应该尽可能不干涉团队的工作。
跟踪进展。对于软件项目而言，当工作产品（如模型、源代码、测试用例集）正在产生或被认可（通过正式的技术评审）时，跟踪项目进展要作为质量保证活动的一部分。
做出英明的决策。总体上，项目经理和软件团队的决策应该“保持项目的简单性”。
进行事后分析。建立统一的机制，从每个项目中获取可学习的经验。

## Slide 18: 弄清项目的本质
为什么（Why）要开发这个系统？
将要做什么（What）？
什么时候（When）完成？
由谁（Who）负责？
他们的机构组织位于何处（Where）？
如何（How）完成技术工作和管理工作？
每种资源（例如，人员、软件、工具、数据库）需要多少（How much）？
Barry Boehm [Boe96]

## Slide 19: 关键实践
正式的风险管理
成本及进度的经验估算
基于度量的项目管理
获得价值跟踪
根据质量目标跟踪缺陷
人员计划管理