## Slide 1: 第32章
过程度量和项目度量

## Slide 2: 优秀的管理者进行测量
过程
测量
使用什么
作为基准？
• 规模?
• 功能?
项目度量
过程度量
产品
产品度量
什么样的尺子？

## Slide 3: 为什么进行测量？
评估一个正在进行中的项目的状态
跟踪潜在的风险
在问题造成不良影响之前发现它们
调整工作流程或任务
评估项目团队控制软件工作产品质量的能力

## Slide 4: 过程度量
间接地度量软件过程的功效
  也就是说，根据从过程中获得的结果来导出一组度量。，这些结果包括：
    在软件发布之前发现的错误数的测度
    提交给最终用户由最终用户报告的缺陷的测度
    交付的工作产品（生产率）的测度
    花费的工作量的测度
    花费时间的测度
    与进度计划是否一致的测度
    其他测度
也可以通过测量特定软件工程任务的特性来导出过程度量

## Slide 5: 过程度量规则
解释度量数据时使用常识，并考虑组织的敏感性。
向收集测量和度量的个人及团队定期提供反馈。
不要使用度量去评价个人。
与开发者和团队一起设定清晰的目标，并确定为达到这些目标需要使用的度量。
不要用度量去威胁个人或团队。
指出问题区域的度量数据不应该被“消极地”看待，这些数据仅仅是过程改进的指标。
不要在某一个度量上纠缠，而无暇顾及其他重要的度量。

## Slide 6: 软件过程改进（SPI）
SPI
过程模型
改进目标
过程度量
过程改进建议

## Slide 7: 过程度量
质量相关
  专注于工作产品和应交付产品的质量
  生产率相关
  花费工作量所完成的工作产品的生产
  统计软件质量保证（SQA）数据
  错误归类与分析
  缺陷排除效率
  错误在过程活动之间的传播
  复用数据
  所开发的构件的数量及其可复用程度

## Slide 8: 项目度量
利用度量能够对开发进度进行必要的调整，以避免延迟，并减少潜在的问题和风险，从而使开发时间减到最短。
项目度量可用于在项目进行过程中评估产品质量，必要时可调整技术方法以提高质量。
每个项目都应该测量：
  输入—对完成工作所需的资源（例如，人员、工具）的测量。
  输出—对在软件工程过程中创建的可交付成果或工作产品的测量。
  结果—表示所交付产品有效性的测量。

## Slide 9: 典型的项目度量
每个软件工程任务的工作量/时间
每评审小时发现的错误数
进度计划与实际的里程碑日期
变更（数量）及其特性
软件工程任务的工作量分配

## Slide 10: 度量准则
解释度量数据时使用常识，并考虑组织的敏感性。
向收集测量和度量的个人及团队定期提供反馈。
不要使用度量去评价个人。
与开发者和团队一起设定清晰的目标，并确定为达到这些目标需要使用的度量。
不要用度量去威胁个人或团队。
指出问题区域的度量数据不应该被“消极地”看待，这些数据仅仅是过程改进的指标。
不要在某一个度量上纠缠，而无暇顾及其他重要的度量。
Notes: 这一页与第5页完全相同

## Slide 11: 典型的面向规模的度量
每千行代码（KLOC）的错误数
每千行代码（KLOC）的缺陷数
每行代码（LOC）的成本
每千行代码（KLOC）的文档页数
每人月错误数
每评审小时错误数
每人月代码行数
每页文档的成本

## Slide 12: 典型的面向功能的度量
每个功能点（FP）的错误数
每个功能点（FP）的缺陷数
每个功能点（FP）的成本
每个功能点的文档页数
每人月功能点

## Slide 13: 代码行、功能点和工作量估算
软件项目的规模是影响软件项目成本和工作量的重要因素。
软件项目代码行和功能点估算是成本和工作量估算的基础。
采用上面的估算方法可以估算出LOC或FP的乐观值a，悲观值b和一般值m，然后根据下列加权公式计算出期望值
e=(a＋4m＋b)／6
希望LOC或FP的值落在区间［a,b］之外的概率极小
当LOC或FP的期望值估算出来之后，根据以前软件项目开发的平均生产率LOC/PM或FP/PM就可以计算出工作量。
如，软件项目的规模估算为310FP，以前完成的软件项目的生产率为5.5FP/PM，于是工作量估算为 E=310/5.5=56PM。

## Slide 14: 例 估算计算机辅助设计软件项目
将CAD项目按功能分解为七个子项目
①用户界面和控制；
②二维几何分析；
③三维几何分析；
④数据库管理；
⑤计算机图形显示；
⑥外设控制；
⑦设计分析。
表3.4给出七个子项目代码行的乐观估计、悲观估计和一般估计值，然后计算出加权平均值。

## Slide 15: 估算计算机辅助设计软件项目
分析七个子项目的规模复杂性和难度，参照以前开发类似项目的经验给出开发每行代码的平均成本，每月开发的代码行数。
用这两组数据计算出七个子项目的开发成本和工作量。
最后汇总的CAD软件开发项目
规模为 33360 LOC
成本为 656680 $
工作量为 144.5 PM。
再用这两种方法分别估算软件开发子项目在软件工程各个阶段的工作量，估算结果列入表3.5。
两种方法估算的工作量分别为144.5PM和152.5PM，相差5%左右。
估算的成本分别为656680$和708075$，相差7%左右。
两种方法估算的工作量和成本基本一致。

## Slide 16: 表3.4 代码行和成本、工作量估算
功能 | 乐观LOC | 一般LOC | 悲观LOC | 加权 平均 | $ /LOC | LOC /PM | 成本 ＄ | 工作量(人月)
用户界面控制 | 1790 | 2400 | 2650 | 2340 | 14 | 315 | 32760 | 7.4
二维几何分析 | 4080 | 5200 | 7400 | 5380 | 20 | 220 | 107600 | 24.4
三维几何分析 | 4600 | 6900 | 8600 | 6800 | 20 | 220 | 136000 | 30.9
数据库管理 | 2900 | 3400 | 3600 | 3350 | 18 | 240 | 60300 | 13.9
图形显示 | 3900 | 4900 | 6200 | 4950 | 22 | 200 | 108900 | 24.7
外设控制 | 1990 | 2100 | 2450 | 2140 | 28 | 140 | 59920 | 15.2
设计分析 | 6600 | 8500 | 9800 | 8400 | 18 | 300 | 151200 | 28.0
总计 |  |  |  | 33360 |  |  | 656680 | 144.5

## Slide 17: 表3. 5工作量估算
功能 | 需求分析 | 设计 | 编码 | 测试 | 总计
用户界面控制 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 7
二维几何分析 | 2.0 | 10.0 | 4.5 | 9.5 | 26
三维几何分析 | 2.5 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 31.5
数据库管理 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 15
计算机图形显示 | 1.5 | 11.0 | 4.0 | 10.5 | 27
外设控制 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 16
设计分析 | 4.0 | 14.0 | 5.0 | 7.0 | 30
总计(人月) | 14.5 | 61 | 26.5 | 50.5 | 152.5
每人月成本 | 5200 | 4800 | 4250 | 4500 | 
成本(＄) | 75400 | 292800 | 112625 | 227250 | 708075

## Slide 18: 代码行和功能点的比较
QSM给出的有代表性的数值

## Slide 19: 为什么选择FP?
FP与程序设计语言无关
它所依据的是在软件过程早期就很容易计量的特性
不会“惩罚”那些独出心裁的（简短的）、比其他复杂版本使用更少代码行的实现方法。
更容易测量可复用构件的影响

## Slide 20: 面向对象的度量
场景脚本（用例）的数量
支持类（实现系统所必需的但又不与问题域直接相关的类）的数量
每个关键类（分析类）的平均支持类数量
子系统（类的集合，这些类实现了一个系统最终用户可见的功能）的数量

## Slide 21: Web应用项目度量
静态Web页（最终用户不能控制页面上显示的内容）的数量
动态Web页（根据最终用户的操作，页面上显示相应的定制内容）的数量
内部页面链接 (内部页面链接是指向该Web应用内部的其他Web页面的超链接）的数量
永久数据对象的数量
通过界面连接的外部系统的数量
静态内容对象的数量
动态内容对象的数量
可执行功能的数量

## Slide 22: 测量质量
正确性（Correctness ）—程序按照规格说明运行的程度
可维护性（Maintainability）—程序能够被修改的容易程度
完整性（Integrity）—程序抵抗外部攻击的能力
可用性（Usability）—程序容易使用的程度

## Slide 23: 缺陷排除效率
其中，E是软件交付给最终用户之前发现的错误数，D是软件交付之后发现的缺陷数。
DRE = E /(E + D)

## Slide 24: 小型组织的度量
从提出请求到完成评估所用的时间（小时或天），tqueue。
进行评估所用的工作量（人•小时），Weval。
从完成评估到把变更工单派发到员工所用的时间（小时或天），teval。
实现变更所需的工作量（人•小时），Wchange。
实现变更所需的时间（小时或天），tchange。
在实现变更过程中发现的错误数，Echange。
将变更发布给客户后发现的缺陷数，Dchange。

## Slide 25: 制定度量大纲
明确你的业务目标。
弄清你要了解或学习的内容。
确定你的子目标。
确定与子目标相关的实体和属性。
确定你的测量目标。
识别可量化的问题和相关的指标，你将使用它们帮助你达到测量目标。
确定那些能够回答你问题的指标，明确这些指标所包含的数据元素，并收集这些数据元素。
定义将要使用的测量，并使这些定义具有可操作性。
弄清楚实现测量需要做的操作。
准备一份实施测量的计划。

## Slide 26: 体系化软件质量度量
软件质量是软件的生命，它直接影响软件的使用与维护。质量低下的软件不但影响基于计算机系统的工作效率，而且还可能给用户带来灾难性的后果。提高软件产品质量是软件工程的首要任务。软件开发人员、管理人员、维护人员和用户在软件开发、维护、使用过程中所处地位不同，对软件质量的理解和要求也不同。
1）三层次度量模型
2）软件质量要素
3）软件质量要素评价准则

## Slide 27: 软件质量度量及三层次度量模型
软件质量是软件的生命，它直接影响软件的使用与维护。
质量低下的软件不但影响基于计算机系统的工作效率，而且还可能给用户带来灾难性的后果。
提高软件产品质量是软件工程的首要任务。
软件开发人员、管理人员、维护人员和用户在软件开发、维护、使用过程中所处地位不同，对软件质量的理解和要求也不同。

## Slide 28: 软件质量度量发展历程
1976年Boehm提出了定量评价软件质量的概念，给出了60个软件质量度量公式和软件质量度量的层次模型
1978年Walters和McCall提出了包括质量要素(factor)、准则(criteria)和度量(metric)的三层次软件质量度量模型
G.Murine又提出了软件质量度量技术SQM用于定量地评价软件质量
1985年国际标准化组织(ISO)提出了软件质量度量(SQM)工作报告

## Slide 29: 三层次软件质量度量模型
质量要素 (factor)
评价准则 (criteria)
度 量 (metric)

## Slide 30: McCall的软件质量要素
软件质量要素直接影响软件开发过程各个阶段的产品质量，由于对软件质量理解的不断深化，软件质量要素不是一成不变的，McCall等人给出的软件质量要素共11个，分为三类。
软件的运行特征
正确性 可靠性 有效性 完整性 可用性
软件承受修改的能力
可维护性 灵活性 可测试性
软件对新环境的适应程度
可移植性 可重用性 可互操性

## Slide 31: 软件的属性
正确性(Correctness)
程序满足规格说明及完成用户目标的程度。
完整性(Integrity)
控制未被授权人员访问程序和数据的程度。
可用性(Usability)
学习使用软件的难易程度。包括：操作软件、为软件准备输入 数据，解释软件输出结果。
灵活性(Flexibility)
改变一个操作程序所需的工作量。
可测试性(Testability)
测试程序使之具有预定功能所需的工作量。
可互操性(Interoperability)
两个或多个系统交换信息并相互使用已交换信息的能力。

## Slide 32: 软件质量要素之间的关系
软件质量要素之间有正相关，也有负相关。
而有效性是影响系统成败的关键要素。
通用软件工具对可维护性、可移植性、可重用性应该给予更多的注意

## Slide 33: 表3.8 质量要素之间的关系
要 正 可 有 完 可 可 可 灵 可 可 互
素 确 靠 效 整 用 维 测 活 移 重 操
性 性 性 性 性 护 试 性 植 用 作
正确性
可靠性 △
有效性
完整性 -
可用性 △ △ - △
可维护性 △ △ - △
可测试性 △ △ - △ △
灵活性 △ △ - - △ △ △
可移植性 - △ △
可重用性 - - - △ △ △ △
互操作性 - - △
软件质量要素之间有正相关，也有负相关。
而有效性是影响系统成败的关键要素。
通用软件工具对可维护性、可移植性、可重用性应该给予更多的注意

## Slide 34: McCall软件质量要素评价准则
可审查性 准确性
通信通用性 完全性
简明性 一致性
数据通用性 容错性
执行效率 可扩充性
通用性 硬件独立性
检测性 模块化
可操作性 安全性
自文档化 简单性
软件系统独立性
可追踪性
易培训性
直接测量软件质量要素十分困难，甚至是不可能的，McCall等人定义了一组比较容易度量的软件质量要素评价准则，通过评价准则间接测量软件质量要素。
定义评价准则的关键是确定影响软件质量要素的属性。这些属性必须满足
①比较完整、准确的描述软件质量要素；
②比较容易量化和测量，能够反映软件质量的优劣。

## Slide 35: 计算软件质量要素
软件质量要素Fj的值可用下式计算
L
Fj＝∑CjkMk j=1,2,……,11.
k=1
其中:
Mk是软件质量要素Fj对第k种评价准则的测量值
Cjk是相应的加权系数
L
∑Cjk=1 其中, Cjk >=0
k=1
当质量要素Fj 与k项评价准则无关时, Cjk=0;
McCall定义的评价准则多数都没有客观的测量方法，只能凭主观印象为评价准则定值。L表示评价准则的项数。对于McCall的评价准则，L=21。
McCall将评价准则分为0--10级。0级最低,10级最高。
Mk的取值是 0 ,0.1 ,0.2 ,…, 1.0

## Slide 36
质量要素与评价准则 (1/2)
要素 关系 准则 | 正确性 | 可靠性 | 有效性 | 完整性 | 可维护 | 可测试 | 可移植 | 可重用 | 互操作 | 可用性 | 灵活性
可审查性 |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  | 
准确性 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
通信通用性 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 
完全性 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
简明性 |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V
一致性 | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  | V
数据通用性 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 
容错性 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
执行效率 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 
可扩充性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V
通用性 |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  | V

## Slide 37
质量要素与评价准则 (2/2)
要 素 关 系 准 则 | 正确性 | 可靠性 | 有效性 | 完整性 | 可维护 | 可测试 | 可移植 | 可重用 | 互操作 | 可用性 | 灵活性
硬件独立性 |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  | V
检测性 |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | 
模块化 |  | V |  |  | V | V | V | V | V |  | V
可操作性 |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V | 
安全性 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 
自文挡化 |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  | V
简单性 |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  | V
软件独立性 |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  | 
可追踪性 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
易培训性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | 

## Slide 38: FURPS软件貭量要素
1987年Hewlett-Packard提出一组被称之为FURPS的软件质量要素。
这组要素由功能性(Functionality)、可用性(Usability)、可靠性(Reliability)、性能(Performance)和可支撑性(Supportability)组成。
Grad和Caswell给出了以调查报告/规格说明、设计、实现、测试、支撑环境为行，以上述要素为列的5行5列矩阵，通过对矩阵元素的度量导出软件开发过程和软件产品质量要素的FURPS度量。
要素 关系 准则 | 功能性 | 可用性 | 可靠性 | 性 能 | 可支撑性
论证报告/ 規格说明 |  |  |  |  | 
设计 |  |  |  |  | 
实现 |  |  |  |  | 
测试 |  |  |  |  | 
支撑环境 |  |  |  |  | 

## Slide 39
谢谢